DOCUMENTAÇÃO MESTRA

Sistema de Gestão para Oficina Mecânica

ERN v4.0 + Modelo de Dados + Arquitetura .NET + Estado Atual + Plano para Implementação

Versão documental: 1.0  |  Setembro de 2026

Base documental: ERN v4.0 (33 páginas) e projeto OficinaMecanica_NET_EFCore fornecido em 21/09/2026.

FINALIDADE: congelar o entendimento funcional e técnico antes da continuação do código no Codex.

# Controle e finalidade do documento

Este documento é a fonte de referência consolidada para a continuação do projeto. Ele não substitui o ERN v4.0: organiza o ERN, registra o que já foi materializado no código e distingue decisões consolidadas de pendências técnicas.

| Classificação | Significado |
| --- | --- |
| CONSOLIDADO | Definido pelo ERN e/ou já materializado de forma coerente no projeto. Não alterar sem motivo técnico/documental. |
| IMPLEMENTADO NA BASE | Existe no código estrutural atual, mas pode ainda não estar funcional ponta a ponta. |
| PENDENTE | Previsto no ERN ou necessário tecnicamente, mas ainda não implementado/validado. |
| A VALIDAR | Há intenção no modelo, porém a implementação atual não garante integralmente o comportamento. |
| FUTURO | Fora do núcleo obrigatório inicial; não deve ampliar o escopo do MVP agora. |

## Regra de governança

Qualquer agente de código deve preservar as decisões consolidadas. Mudanças estruturais devem vir acompanhadas de justificativa, impacto no ERN/modelo de dados, riscos, estratégia de migração e testes. Não simplificar regras de rastreabilidade, histórico, aprovação, estoque, financeiro, segurança ou multiunidade apenas para reduzir código.

# 1. Objetivo completo do sistema

O sistema deve centralizar o ciclo operacional de uma oficina mecânica desde o primeiro atendimento e cadastro do veículo até orçamento, aprovação digital, ordem de serviço, diagnóstico, execução, peças/estoque, faturamento, pagamento, entrega, garantia e histórico de manutenção.

Centralizar clientes e veículos e preservar histórico completo.

Digitalizar orçamento, versionamento e aprovação remota/segura.

Controlar integralmente ordens de serviço e seus estados.

Permitir operação mobile-first para mecânicos, com diagnóstico, fotos e evidências.

Controlar produtos, fornecedores, estoque, reservas, aplicações, devoluções e movimentações.

Rastrear garantias de peças e serviços.

Calcular comissões preservando a regra histórica aplicada.

Controlar contas a receber, contas a pagar, pagamentos, parcelas e caixa.

Gerar documentos, laudos, relatórios e indicadores.

Manter auditoria, controle de acesso, privacidade/LGPD e segurança.

Integrar documentos ao Google Drive sem tornar a integração dependência do núcleo.

Preparar integrações de WhatsApp, e-mail e fiscais de forma desacoplada.

Permitir crescimento futuro para múltiplas empresas/unidades sem reconstruir o núcleo.

Fonte: ERN v4.0, seções 1–3 e 35.

# 2. Princípios não negociáveis do ERN

| Princípio | Aplicação no projeto |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | Operações relevantes registram usuário, data/hora e contexto; históricos não são descartados. |
| Integridade | Financeiro, fiscal, estoque, aprovações e OS não podem perder histórico por exclusão indiscriminada. |
| Parametrização | Regras variáveis por oficina/tempo devem ser configuráveis, especialmente fiscal, garantias e meios de pagamento. |
| Segurança | Acesso por autenticação/autorização; interface não substitui validação na API. |
| Mobile first | Fluxos do mecânico priorizam smartphone. |
| Desacoplamento | Drive, WhatsApp, e-mail e fiscal ficam fora do núcleo e podem falhar sem derrubar a operação. |
| Extensibilidade | A arquitetura não deve bloquear multiempresa/multiunidade e crescimento futuro. |

# 3. Escopo funcional — ERN v4.0

| Módulo | Regras | Resumo |
| --- | --- | --- |
| Clientes e veículos | RN01–RN03 | Cadastro/inativação, múltiplos veículos por cliente, prevenção de duplicidade e histórico do veículo. |
| Atendimento e agenda | RN04–RN06 | Agendamento, boxes/elevadores e checklist de entrada com fotos. |
| Orçamento | RN07–RN11 | Pré-orçamento, versionamento, link seguro, aprovação total/parcial e registro da versão aprovada. |
| Ordem de serviço | RN12–RN15 | Abertura, máquina de estados, transições controladas e itens de serviço/peça. |
| Mecânicos e comissões | RN16–RN18 | Colaboradores, atribuição de mão de obra e comissão histórica configurável. |
| Estoque | RN19–RN26 | Produtos, fornecedores, entradas, procedência, movimentações, reservas, aplicação e devolução. |
| Garantias | RN27–RN29 | Garantias de peça/serviço e ocorrências de garantia. |
| Mobile mecânico | RN30–RN32 | Painel mobile, registros técnicos e acesso por QR/link com autenticação/autorização. |
| Fotos e laudos | RN33–RN35 | Evidências, laudo técnico PDF e termo de substituição. |
| Fiscal | RN36–RN37 | Separação estrutural produto/serviço e motor fiscal parametrizável/desacoplado. |
| Financeiro | RN38–RN42 | Formas de pagamento, parcelamento, receber, pagar e caixa. |
| Relatórios | RN43–RN46 | Operacionais, financeiros, estoque e exportação contábil configurável. |
| Dashboard | RN47 | Indicadores gerenciais respeitando permissões. |
| Notificações | RN48 | Eventos e canais sistema/e-mail/WhatsApp/futuros. |
| Usuários e permissões | RN49–RN51 | Usuários, perfis e permissões configuráveis. |
| Auditoria | RN52 | Registro de operações críticas e antes/depois quando aplicável. |
| LGPD e privacidade | RN53–RN54 | Proteção de dados e links públicos com tokens seguros/expiráveis/revogáveis. |
| Google Drive | RN55–RN57 | Armazenamento documental, organização automática e sincronização desacoplada. |
| Backup | RN58–RN59 | Backup independente e restauração documentada/testada. |
| WhatsApp | RN60 | Comunicação oficial e tolerância à indisponibilidade. |

# 4. Requisitos não funcionais

| RNF | Requisito | Diretriz |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Responsividade | Smartphone, tablet, notebook e desktop. |
| RNF02 | Compatibilidade | Navegadores modernos. |
| RNF03 | Segurança | HTTPS, autenticação, autorização, senha segura, sessão, validação e proteção contra vulnerabilidades comuns. |
| RNF04 | Controle de acesso | Toda API protegida valida autenticação/autorização; UI não é barreira de segurança. |
| RNF05 | Performance | Paginação, filtros, índices e consultas otimizadas. |
| RNF06 | Escalabilidade | Crescer usuários, clientes, veículos, OS, documentos e unidades. |
| RNF07 | Disponibilidade | Integrações externas não derrubam o núcleo. |
| RNF08 | Auditoria | Operações críticas rastreáveis. |
| RNF09 | Acessibilidade | Boas práticas e busca de conformidade WCAG aplicável. |
| RNF10 | PWA | Aplicação preparada para instalação como PWA. |

# 5. Fluxos de negócio que devem orientar a implementação

## Fluxo principal

Cliente → Veículo → Agendamento → Checklist de Entrada → Diagnóstico → Orçamento → Versionamento → Aprovação Digital → Reserva de Estoque → Ordem de Serviço → Execução Mobile → Fotos/Evidências → Aplicação de Peças → Conferência → Laudo → Faturamento → Pagamento → Entrega → Histórico do Veículo → Garantia.

## Exceções obrigatórias

Orçamento rejeitado: registrar rejeição/motivo e encerrar ou revisar.

Alteração solicitada: gerar nova versão e exigir nova aprovação; nunca reaproveitar aprovação anterior.

Peça indisponível: OS aguarda peça, entrada/reserva e só então execução.

Peça reservada e não utilizada: devolver e recompor disponibilidade.

Garantia: ocorrência → análise → aprovação/rejeição → nova execução quando cabível → histórico.

# 6. Arquitetura .NET consolidada

A arquitetura segue a separação recomendada pelo ERN e já está criada na Solution. O objetivo é manter regras de negócio independentes de API, banco e integrações externas.

| Projeto | Responsabilidade esperada | Estado atual |
| --- | --- | --- |
| Oficina.Domain | Entidades, enums, regras/invariantes de domínio sem dependência de infraestrutura. | Criado; 58 classes de entidade e 13 enums. |
| Oficina.Application | Casos de uso, contratos/DTOs, validações de aplicação e orquestração. | Criado, ainda sem casos de uso funcionais relevantes. |
| Oficina.Infrastructure | Implementações de serviços externos e infraestrutura não persistente. | Criado, praticamente vazio. |
| Oficina.Persistence | DbContext, mapeamentos EF Core, repositórios/infra de persistência quando necessários. | DbContext e configurações criados; migrations ausentes. |
| Oficina.Api | Composição, endpoints/controllers, middleware, autenticação, Swagger. | Program.cs + HealthController; endpoints de negócio ainda ausentes. |

## Dependências observadas

Application → Domain.

Infrastructure → Application + Domain.

Persistence → Application + Domain.

Api → Application + Infrastructure + Persistence.

Domain não referencia os demais projetos.

Decisão: preservar a direção de dependências. Evitar colocar regras de negócio em controllers, DbContext, integrações ou UI.

# 7. Stack e persistência

| Item | Decisão/estado |
| --- | --- |
| .NET | net10.0 em todos os projetos. |
| API | ASP.NET Core Web API. |
| ORM | Entity Framework Core 10.0.0. |
| Banco | PostgreSQL via Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL 10.0.0. |
| Schema | oficina como schema padrão no DbContext. |
| Chaves | Guid como Id base; BaseEntity cria Guid e CriadoEm UTC. |
| Datas | Predomínio de DateTimeOffset. |
| Swagger | Swashbuckle.AspNetCore 10.0.0 em desenvolvimento. |
| Conexão atual | Configuração local no appsettings; credenciais de desenvolvimento não devem ser usadas em produção. |
| Migrations | Ainda não existem no pacote analisado. |

## Segurança de configuração

A string atual contém usuário/senha locais de desenvolvimento. Para ambientes reais, segredos devem sair do repositório e ser fornecidos por configuração segura (por exemplo, variáveis de ambiente/secret store). Isso é uma recomendação técnica decorrente do RNF03; o ERN não prescreve o mecanismo específico.

# 8. Modelo de dados / DER lógico consolidado

O ERN define as entidades conceituais e o projeto atual materializa uma versão mais detalhada. O DER abaixo é lógico: os campos *Id indicam relacionamentos pretendidos. ATENÇÃO: na base atual, esses relacionamentos ainda precisam ser explicitamente validados/configurados no EF Core antes da migration inicial.

| Entidade | Referências lógicas inferidas pelos campos Id |
| --- | --- |
| Agendamento | Unidade, Cliente, Veiculo, Box |
| Arquivo | Unidade |
| ArquivoIntegracao | Arquivo |
| Auditoria | Usuario |
| Box | Unidade |
| Caixa | Unidade |
| CaixaMovimentacao | Caixa, FormaPagamento |
| CategoriaProduto | — |
| CategoriaServico | — |
| ChecklistEntrada | Veiculo, Agendamento, OrdemServico, Usuario |
| ChecklistItem | ChecklistEntrada |
| Cliente | Unidade |
| ComissaoLancamento | OrdemServico, Funcionario |
| ContaPagar | Unidade, Fornecedor |
| ContaReceber | Unidade, Cliente, OrdemServico |
| Contato | Cliente |
| Diagnostico | OrdemServico, Funcionario |
| Empresa | — |
| Endereco | Cliente |
| EntradaEstoque | Unidade, Fornecedor, Arquivo, Arquivo |
| EntradaEstoqueItem | EntradaEstoque, Produto |
| Estoque | Unidade, Produto |
| FormaPagamento | Unidade |
| Fornecedor | Unidade |
| Foto | Arquivo, Veiculo, OrdemServico, Diagnostico |
| Funcionario | Unidade |
| Garantia | OrdemServico, Cliente, Veiculo |
| GarantiaPeca | Garantia, Produto |
| GarantiaServico | Garantia, Servico |
| IntegracaoLog | — |
| Laudo | OrdemServico, Arquivo |
| LinkAcesso | Orcamento, OrcamentoVersao, OrdemServico |
| MovimentacaoEstoque | Estoque, OrdemServico, Produto, Usuario |
| Notificacao | Usuario |
| OcorrenciaGarantia | Garantia |
| Orcamento | Unidade, Cliente, Veiculo |
| OrcamentoAprovacao | OrcamentoVersao, Cliente |
| OrcamentoAprovacaoItem | OrcamentoAprovacao, OrcamentoItem |
| OrcamentoItem | OrcamentoVersao, Servico, Produto |
| OrcamentoVersao | Orcamento |
| OrdemServico | Unidade, Cliente, Veiculo, OrcamentoVersao |
| OrdemServicoFuncionario | OrdemServico, Funcionario |
| OrdemServicoItem | OrdemServico, Servico, Produto |
| OrdemServicoStatusHistorico | OrdemServico, Usuario |
| Pagamento | Parcela, FormaPagamento |
| Parcela | ContaReceber |
| Perfil | — |
| PerfilPermissao | Perfil, Permissao |
| Permissao | — |
| Produto | CategoriaProduto |
| ProdutoFornecedor | Produto, Fornecedor |
| ReservaEstoque | OrdemServico, Produto |
| Servico | CategoriaServico |
| Unidade | Empresa |
| Usuario | Unidade, Funcionario |
| UsuarioPerfil | Usuario, Perfil |
| Veiculo | Cliente |

# 9. Catálogo completo das entidades atuais

Todas herdam BaseEntity, salvo a própria BaseEntity. Campos herdados: Id: Guid, CriadoEm: DateTimeOffset, AtualizadoEm: DateTimeOffset?. A tabela abaixo registra o estado exato das classes do pacote analisado.

| Entidade | Campos declarados |
| --- | --- |
| Agendamento | UnidadeId: Guid; ClienteId: Guid; VeiculoId: Guid; BoxId: Guid?; Inicio: DateTimeOffset; Fim: DateTimeOffset; Motivo: string?; Status: string; Observacoes: string? |
| Arquivo | UnidadeId: Guid; Nome: string; Caminho: string; ContentType: string?; TamanhoBytes: long?; Hash: string?; Tipo: TipoArquivo; DriveFileId: string? |
| ArquivoIntegracao | ArquivoId: Guid; Provedor: string; IdentificadorExterno: string; Status: string; UltimaSincronizacaoEm: DateTimeOffset? |
| Auditoria | UsuarioId: Guid?; Tipo: TipoAuditoria; Entidade: string; EntidadeId: Guid?; DadosAntes: string?; DadosDepois: string?; Ip: string?; CriadaEm: DateTimeOffset |
| Box | UnidadeId: Guid; Nome: string; Codigo: string; Tipo: string?; Ativo: bool |
| Caixa | UnidadeId: Guid; DataAbertura: DateTimeOffset; DataFechamento: DateTimeOffset?; SaldoInicial: decimal; SaldoFinal: decimal?; Status: string |
| CaixaMovimentacao | CaixaId: Guid; FormaPagamentoId: Guid?; Tipo: string; Valor: decimal; Descricao: string?; CriadoEm: DateTimeOffset |
| CategoriaProduto | Nome: string; Descricao: string?; Ativa: bool |
| CategoriaServico | Nome: string; Descricao: string?; Ativa: bool |
| ChecklistEntrada | VeiculoId: Guid; AgendamentoId: Guid?; OrdemServicoId: Guid?; KmEntrada: decimal?; CombustivelPercentual: decimal?; Observacoes: string?; CriadoPorUsuarioId: Guid? |
| ChecklistItem | ChecklistEntradaId: Guid; Descricao: string; Conforme: bool; Observacao: string? |
| Cliente | UnidadeId: Guid; TipoPessoa: TipoPessoa; Nome: string; Documento: string?; Email: string?; Observacoes: string?; Ativo: bool |
| ComissaoLancamento | OrdemServicoId: Guid; FuncionarioId: Guid; Tipo: TipoComissao; BaseCalculo: decimal; Percentual: decimal; Valor: decimal; GeradoEm: DateTimeOffset; PagoEm: DateTimeOffset? |
| ContaPagar | UnidadeId: Guid; FornecedorId: Guid?; Descricao: string; ValorOriginal: decimal; ValorAberto: decimal; Vencimento: DateTimeOffset; Status: StatusParcela |
| ContaReceber | UnidadeId: Guid; ClienteId: Guid?; OrdemServicoId: Guid?; Descricao: string; ValorOriginal: decimal; ValorAberto: decimal; Vencimento: DateTimeOffset; Status: StatusParcela |
| Contato | ClienteId: Guid; Tipo: TipoContato; Valor: string; Principal: bool |
| Diagnostico | OrdemServicoId: Guid; FuncionarioId: Guid?; Descricao: string; Recomendacoes: string?; CriadoEm: DateTimeOffset |
| Empresa | RazaoSocial: string; NomeFantasia: string?; Cnpj: string?; InscricaoEstadual: string?; Ativa: bool |
| Endereco | ClienteId: Guid; Logradouro: string; Numero: string?; Complemento: string?; Bairro: string?; Cidade: string; Estado: string; Cep: string?; Principal: bool |
| EntradaEstoque | UnidadeId: Guid; FornecedorId: Guid?; NumeroDocumento: string?; ChaveNfe: string?; DataEntrada: DateTimeOffset; ValorTotal: decimal; XmlArquivoId: Guid?; PdfArquivoId: Guid? |
| EntradaEstoqueItem | EntradaEstoqueId: Guid; ProdutoId: Guid; Quantidade: decimal; CustoUnitario: decimal; Lote: string?; GarantiaDias: int? |
| Estoque | UnidadeId: Guid; ProdutoId: Guid; QuantidadeDisponivel: decimal; QuantidadeReservada: decimal; Localizacao: string? |
| FormaPagamento | UnidadeId: Guid; Nome: string; Tipo: string; Ativa: bool |
| Fornecedor | UnidadeId: Guid; RazaoSocial: string; NomeFantasia: string?; Cnpj: string?; Email: string?; Telefone: string?; Ativo: bool |
| Foto | ArquivoId: Guid; VeiculoId: Guid?; OrdemServicoId: Guid?; DiagnosticoId: Guid?; Descricao: string?; TiradaEm: DateTimeOffset |
| Funcionario | UnidadeId: Guid; Nome: string; Documento: string?; Email: string?; Telefone: string?; PercentualComissaoPadrao: decimal; Ativo: bool |
| Garantia | OrdemServicoId: Guid; ClienteId: Guid; VeiculoId: Guid; Tipo: TipoGarantia; Status: StatusGarantia; InicioEm: DateTimeOffset; FimEm: DateTimeOffset; Observacoes: string? |
| GarantiaPeca | GarantiaId: Guid; ProdutoId: Guid; Quantidade: decimal; DiasGarantia: int |
| GarantiaServico | GarantiaId: Guid; ServicoId: Guid; DiasGarantia: int |
| IntegracaoLog | Provedor: string; Operacao: string; Sucesso: bool; Mensagem: string?; ReferenciaExterna: string?; CriadoEm: DateTimeOffset |
| Laudo | OrdemServicoId: Guid; ArquivoId: Guid; Titulo: string; GeradoEm: DateTimeOffset |
| LinkAcesso | OrcamentoId: Guid?; OrcamentoVersaoId: Guid?; OrdemServicoId: Guid?; TokenHash: string; ExpiraEm: DateTimeOffset; RevogadoEm: DateTimeOffset?; UltimoAcessoEm: DateTimeOffset? |
| MovimentacaoEstoque | EstoqueId: Guid; OrdemServicoId: Guid?; ProdutoId: Guid; Tipo: TipoMovimentacaoEstoque; Quantidade: decimal; CustoUnitario: decimal?; DocumentoReferencia: string?; Observacao: string?; UsuarioId: Guid?; MovimentadaEm: DateTimeOffset |
| Notificacao | UsuarioId: Guid?; Tipo: TipoNotificacao; Titulo: string; Mensagem: string; LidaEm: DateTimeOffset?; CriadaEm: DateTimeOffset |
| OcorrenciaGarantia | GarantiaId: Guid; Descricao: string; AbertaEm: DateTimeOffset; EncerradaEm: DateTimeOffset?; Status: string; Resolucao: string? |
| Orcamento | UnidadeId: Guid; ClienteId: Guid; VeiculoId: Guid; Numero: long; Status: StatusOrcamento; ValidadeEm: DateTimeOffset?; VersaoAtualNumero: int; Observacoes: string? |
| OrcamentoAprovacao | OrcamentoVersaoId: Guid; ClienteId: Guid; Aprovado: bool; AprovadoEm: DateTimeOffset; Ip: string?; UserAgent: string?; Observacao: string? |
| OrcamentoAprovacaoItem | OrcamentoAprovacaoId: Guid; OrcamentoItemId: Guid; Aprovado: bool |
| OrcamentoItem | OrcamentoVersaoId: Guid; ServicoId: Guid?; ProdutoId: Guid?; Descricao: string; Quantidade: decimal; ValorUnitario: decimal; Desconto: decimal; Total: decimal; Aprovado: bool |
| OrcamentoVersao | OrcamentoId: Guid; Numero: int; Status: StatusOrcamento; Subtotal: decimal; Desconto: decimal; Total: decimal; Observacoes: string?; Imutavel: bool |
| OrdemServico | UnidadeId: Guid; ClienteId: Guid; VeiculoId: Guid; OrcamentoVersaoId: Guid?; Numero: long; Status: StatusOrdemServico; AbertaEm: DateTimeOffset; ConcluidaEm: DateTimeOffset?; EntregueEm: DateTimeOffset?; Observacoes: string? |
| OrdemServicoFuncionario | OrdemServicoId: Guid; FuncionarioId: Guid; PercentualComissao: decimal; Funcao: string? |
| OrdemServicoItem | OrdemServicoId: Guid; ServicoId: Guid?; ProdutoId: Guid?; Descricao: string; Quantidade: decimal; ValorUnitario: decimal; Desconto: decimal; Total: decimal; Tipo: string |
| OrdemServicoStatusHistorico | OrdemServicoId: Guid; StatusAnterior: StatusOrdemServico?; StatusNovo: StatusOrdemServico; AlteradoEm: DateTimeOffset; UsuarioId: Guid?; Observacao: string? |
| Pagamento | ParcelaId: Guid; FormaPagamentoId: Guid; Valor: decimal; PagoEm: DateTimeOffset; TransacaoReferencia: string?; Observacao: string? |
| Parcela | ContaReceberId: Guid; Numero: int; Vencimento: DateTimeOffset; Valor: decimal; ValorAberto: decimal; Status: StatusParcela |
| Perfil | Nome: string; Descricao: string?; Ativo: bool |
| PerfilPermissao | PerfilId: Guid; PermissaoId: Guid |
| Permissao | Codigo: string; Descricao: string? |
| Produto | CategoriaProdutoId: Guid?; Codigo: string; Nome: string; Descricao: string?; UnidadeMedida: string; PrecoVenda: decimal; CustoMedio: decimal; EstoqueMinimo: decimal; Ativo: bool |
| ProdutoFornecedor | ProdutoId: Guid; FornecedorId: Guid; CodigoFornecedor: string?; PrecoUltimaCompra: decimal?; PrazoGarantiaDias: int? |
| ReservaEstoque | OrdemServicoId: Guid; ProdutoId: Guid; Quantidade: decimal; Status: string; ReservadaEm: DateTimeOffset; LiberadaEm: DateTimeOffset? |
| Servico | CategoriaServicoId: Guid?; Codigo: string; Nome: string; Descricao: string?; PrecoPadrao: decimal; CustoPadrao: decimal?; Ativo: bool |
| Unidade | EmpresaId: Guid; Nome: string; Codigo: string; Cnpj: string?; Telefone: string?; Email: string?; Ativa: bool |
| Usuario | UnidadeId: Guid; FuncionarioId: Guid?; Nome: string; Email: string; SenhaHash: string; Ativo: bool; UltimoLoginEm: DateTimeOffset? |
| UsuarioPerfil | UsuarioId: Guid; PerfilId: Guid |
| Veiculo | ClienteId: Guid; Placa: string; Renavam: string?; Chassi: string?; Marca: string; Modelo: string; Ano: int?; Cor: string?; Tipo: TipoVeiculo; KmAtual: decimal?; Observacoes: string? |

# 10. Enumerações atuais

| Enum | Valores atuais |
| --- | --- |
| StatusGarantia | Ativa, AguardandoAnalise, Aprovada, Rejeitada, Concluida, Cancelada |
| StatusOrcamento | Rascunho, Enviado, AguardandoAprovacao, Aprovado, ParcialmenteAprovado, Rejeitado, Expirado, Cancelado |
| StatusOrdemServico | AguardandoDiagnostico, EmDiagnostico, AguardandoAprovacao, Aprovada, AguardandoPecas, EmExecucao, AguardandoConferencia, Concluida, AguardandoPagamento, Entregue, Cancelada, Suspensa, AguardandoCliente, AguardandoFornecedor, EmGarantia |
| StatusParcela | Aberta, ParcialmentePaga, Paga, Vencida, Cancelada |
| TipoArquivo | Documento, Foto, Laudo, XmlFiscal, PdfFiscal, Outro |
| TipoAuditoria | Criacao, Alteracao, Exclusao, Cancelamento, Reversao, Acesso, Login, Outro |
| TipoComissao | Servico, Peca, OrdemServico |
| TipoContato | Telefone, Celular, WhatsApp, Email, Outro |
| TipoGarantia | Peca, Servico, Mista |
| TipoMovimentacaoEstoque | Entrada, Reserva, Aplicacao, Devolucao, Ajuste, Saida |
| TipoNotificacao | Sistema, Estoque, Financeiro, Agenda, OrdemServico, Garantia |
| TipoPessoa | Fisica, Juridica |
| TipoVeiculo | Carro, Moto, Caminhao, Utilitario, Outro |

Observação: alguns estados do domínio ainda estão modelados como string (por exemplo, Agendamento.Status, ReservaEstoque.Status, Caixa.Status e OcorrenciaGarantia.Status). Isso é estado atual do código, não uma exigência do ERN. Deve ser avaliado antes de congelar o modelo físico.

# 11. Índices e unicidades já configurados

| Entidade | Restrição observada |
| --- | --- |
| Empresa | Cnpj único. |
| Fornecedor | Cnpj único. |
| Veiculo | Placa única globalmente no modelo atual. |
| Usuario | Email único globalmente no modelo atual. |
| Produto | Codigo único globalmente no modelo atual. |
| Servico | Codigo único globalmente no modelo atual. |
| LinkAcesso | TokenHash único. |
| Estoque | (UnidadeId, ProdutoId) único. |
| Orcamento | (UnidadeId, Numero) único. |
| OrdemServico | (UnidadeId, Numero) único. |

A validar: unicidades globais de placa, e-mail, código de produto/serviço e CNPJ precisam ser confrontadas com o comportamento desejado em cenário multiempresa/multiunidade. Não alterar automaticamente: decidir antes da migration inicial.

# 12. Regras de negócio críticas a implementar no domínio/aplicação

| Regra | Comportamento obrigatório |
| --- | --- |
| Orçamento versionado | Alteração relevante gera nova versão; versões anteriores nunca são sobrescritas. |
| Aprovação vinculada à versão | A aprovação deve referenciar exatamente a versão apresentada; nova versão exige nova aprovação. |
| Aprovação parcial | Registrar item a item quando habilitada pela oficina. |
| OS como máquina de estados | Bloquear transições incompatíveis; exceções exigem permissão, justificativa e auditoria. |
| Histórico da OS | Toda mudança relevante de status deve permanecer rastreável. |
| Estoque disponível | Reserva reduz disponível sem necessariamente baixar estoque físico; aplicação efetiva gera movimentação/baixa. |
| Movimentação de estoque | Toda movimentação gera histórico com produto, quantidade, data, usuário, origem/destino, OS/motivo quando aplicável. |
| Financeiro | Pagamentos/parcelas/estornos devem preservar histórico; não confundir cancelamento, exclusão e estorno. |
| Comissão histórica | Percentual aplicado deve ser preservado para evitar recálculo retroativo indevido. |
| Garantia | Separar garantia da peça e do serviço; prazos parametrizáveis; não presumir automaticamente menor/maior prazo. |
| Links públicos | Token seguro, expiração, revogação, controle de versão, invalidação e registro de acesso; não expor IDs internos desnecessários. |
| Auditoria | Alteração de preço, cancelamento de OS, pagamento, estoque, aprovação, permissão e operações administrativas são eventos críticos. |
| Exclusão lógica/histórico | Registros críticos não devem ser fisicamente apagados de modo indiscriminado. |
| Produto x serviço | Separação estrutural deve existir em orçamento, OS, financeiro, fiscal e relatórios. |
| Integrações | Falha de Drive/WhatsApp/fiscal não pode impedir operação básica. |
| Permissões | Autorização deve ser validada na API/caso de uso, não apenas escondendo controles na interface. |

# 13. Estado atual do código

| Área | Já existe | Ainda falta |
| --- | --- | --- |
| Solution/arquitetura | 5 projetos separados e referências coerentes. | Completar Application/Infrastructure e políticas arquiteturais. |
| Domínio | Entidades e enums abrangentes. | Invariantes, métodos de domínio, validações e políticas. |
| Persistência | DbContext, schema oficina e configurações de propriedades/índices. | Relacionamentos/FKs explícitos ou validados, delete behaviors, constraints, migrations e testes do modelo. |
| API | Bootstrap, Swagger e HealthController com CanConnectAsync. | Endpoints/casos de uso de negócio, tratamento de erros, autenticação/autorização, versionamento/contratos. |
| Segurança | HTTPS redirection. | Identidade/login, hashing/gestão de credenciais, autorização, tokens, rate limits/políticas conforme desenho. |
| Testes | Nenhum projeto de testes identificado. | Unitários, integração, persistência e fluxos críticos. |
| Integrações | Entidades de arquivo/integracao e campos Drive. | Adapters/filas/retry/sincronização e provedores reais. |
| Frontend/PWA | Não está no ZIP analisado. | Definir/implementar após contratos e casos de uso prioritários. |

# 14. Lacunas técnicas encontradas antes da primeira migration

Validar e configurar os relacionamentos EF Core e chaves estrangeiras. Os campos ...Id demonstram intenção, mas não foram encontrados mapeamentos HasOne/HasMany/HasForeignKey e as entidades não expõem navegações.

Definir DeleteBehavior por agregado/relação para evitar cascatas que destruam histórico crítico.

Revisar comprimentos de campos. Muitos textos estão uniformemente em 255 caracteres, inclusive observações, auditoria antes/depois, diagnóstico e mensagens, o que pode ser insuficiente.

Definir precisão SQL para valores decimal (dinheiro, quantidade, km, percentuais). O código atual não demonstra configuração explícita de precision.

Revisar unicidades no contexto multiempresa/multiunidade antes de criar índices definitivos.

Decidir quais status string devem se tornar enums/entidades parametrizáveis e quais realmente precisam permanecer configuráveis.

Definir constraints de domínio no banco quando úteis: valores não negativos, datas coerentes, limites de percentual etc.

Revisar redundâncias temporais: BaseEntity já possui CriadoEm e algumas entidades também declaram CriadoEm próprio.

Definir estratégia de concorrência/transação para estoque, aprovação e financeiro.

Criar migration InitialCreate somente depois dessas validações, evitando consolidar um modelo físico prematuro.

Essas lacunas são resultado da inspeção do pacote atual e não significam erro no ERN. São itens de engenharia necessários para transformar o modelo estrutural em banco confiável.

# 15. Decisões que NÃO devem ser alteradas sem motivo

| Decisão protegida | Motivo |
| --- | --- |
| PostgreSQL + EF Core | Stack de persistência já adotada no projeto. |
| Arquitetura modular em projetos separados | Domain/Application/Infrastructure/Persistence/Api deve permanecer desacoplada. |
| Guid como identidade base | Já disseminado por todas as entidades; mudança exige impacto/migração justificada. |
| Schema oficina | Definido no DbContext. |
| Multiempresa/multiunidade preparada desde a base | Não remover Empresa/Unidade para “simplificar” o MVP. |
| Versionamento de orçamento | Não substituir por edição destrutiva de um único orçamento. |
| Aprovação ligada à versão e itens | Não reduzir a um único booleano global que perca evidência. |
| Históricos/auditoria | Não apagar históricos para simplificar CRUD. |
| Máquina de estados da OS | Não permitir alterações arbitrárias de status. |
| Estoque com reserva e movimentação | Não representar estoque apenas por um saldo mutável sem histórico. |
| Separação produto/serviço | Necessária inclusive para fiscal e relatórios. |
| Integrações desacopladas | Drive/WhatsApp/fiscal não devem entrar diretamente no domínio nem bloquear núcleo. |
| Mobile-first para mecânico e desktop para recepção | Diretriz de UX do ERN. |
| Segurança/autorização na API | Não confiar em ocultação de botões/telas. |
| Exclusão, cancelamento, estorno, inativação e arquivamento são conceitos diferentes | Não unificar em um delete genérico. |
| Funcionalidades futuras fora do MVP | Não ampliar escopo com OCR, IA, fidelidade, app nativo etc. antes do núcleo. |

# 16. Pontos que PODEM ser alterados com validação técnica

Nomes físicos de tabelas/colunas e convenções, pois o ERN permite definição no modelo físico.

Tamanhos de VARCHAR e tipos SQL específicos.

Uso de enum versus tabela/status parametrizável onde o ERN não fixa a implementação.

Índices adicionais para performance.

DTOs, bibliotecas de validação, mediator/repository patterns e organização interna de Application, desde que não criem acoplamento desnecessário.

Estratégia de autenticação e provedor de identidade, desde que cumpra RNF03/RNF04.

Mecanismo de fila/retry para integrações, mantendo desacoplamento.

Estrutura do frontend, desde que preserve responsividade, acessibilidade, PWA e perfis de uso.

# 17. MVP e ordem recomendada de implementação

| Fase ERN | Escopo |
| --- | --- |
| 1 — Núcleo | Autenticação, usuários, clientes, veículos, serviços, produtos, fornecedores. |
| 2 — Operação | Agenda, checklist, orçamento, aprovação, OS, status. |
| 3 — Oficina | Painel mobile, diagnóstico, fotos, serviços, peças, estoque, reserva. |
| 4 — Finalização | Laudo, garantia, faturamento, pagamentos, histórico. |
| 5 — Gestão | Dashboard, relatórios, comissões, contas a pagar e receber. |
| 6 — Integrações | Google Drive, WhatsApp, e-mail e fiscal. |

## Ajuste técnico antes da Fase 1

Antes de implementar CRUDs/casos de uso no Codex, executar uma etapa 0 de consolidação do modelo físico: relacionamentos/FKs, delete behaviors, precisões, índices multiunidade, constraints e migration inicial. Essa etapa não muda o ERN; evita construir casos de uso sobre um banco ainda não congelado.

# 18. Próximos passos para o Codex

Ler este documento e o ERN v4.0 antes de editar o código.

Fazer auditoria do modelo EF Core contra o catálogo de entidades e regras críticas; não criar migration ainda.

Propor apenas as correções necessárias ao modelo físico, com lista de impactos e sem remover entidades/regras.

Configurar relacionamentos/FKs, delete behaviors, precisão decimal, tamanhos adequados, índices e constraints acordadas.

Adicionar testes de modelo/persistência que provem unicidades, FKs e comportamentos críticos.

Gerar e revisar a migration InitialCreate; inspecionar o SQL antes de aplicar.

Criar banco PostgreSQL de desenvolvimento e validar health check + schema.

Implementar Fase 1 do MVP por casos de uso verticais pequenos, começando por autenticação/usuários e cadastros fundamentais.

Adicionar testes unitários e de integração junto de cada caso de uso, não ao final.

Avançar às fases seguintes somente após critérios de aceitação do módulo anterior.

# 19. Critérios de aceite gerais do produto

O marco funcional mínimo definido no ERN é conseguir executar, com consistência e rastreabilidade: cadastrar cliente → cadastrar veículo → criar orçamento → enviar link → cliente aprovar → criar OS → reservar peças → mecânico executar → registrar fotos → finalizar serviços → gerar laudo → registrar pagamento → entregar veículo → atualizar histórico.

Esse fluxo deve ser usado futuramente como base para testes de aceitação ponta a ponta.

# 20. Funcionalidades futuras — fora do núcleo inicial

Aplicativo nativo.

Integração direta com fornecedores e consulta automática de peças.

Leitura automatizada de documentos/OCR.

IA para classificação de documentos.

Lembretes/campanhas/fidelidade/pesquisa de satisfação.

Assinatura digital avançada.

Múltiplas unidades em operação efetiva (a arquitetura já deve estar preparada).

Integração com equipamentos de diagnóstico.

Indicadores avançados.

Não antecipar essas funcionalidades se isso atrasar o ciclo operacional obrigatório.

# 21. Checklist documental antes de iniciar código funcional

| Artefato | Status |
| --- | --- |
| ERN v4.0 consolidado | OK |
| Objetivo e escopo | OK |
| Princípios e RN/RNF | OK |
| Arquitetura .NET | OK |
| Stack PostgreSQL + EF Core | OK |
| Catálogo de entidades | OK |
| DER lógico por referências | OK — requer validação física |
| Decisões protegidas | OK |
| Estado atual do código | OK |
| Lacunas pré-migration | OK |
| Plano de implementação | OK |
| Modelo físico/FKs/delete behaviors | PENDENTE — executar no Codex |
| Migration inicial revisada | PENDENTE |
| Contrato de API detalhado | PENDENTE por fase/caso de uso |
| Casos de uso detalhados/aceites por módulo | PENDENTE por fase |

# 22. Instrução de handoff para agente de código

Use o ERN v4.0 e esta Documentação Mestra como fontes de verdade. Preserve as decisões marcadas como consolidadas/protegidas. Antes de modificar arquitetura, entidades centrais, estratégia de persistência ou regras críticas, apresente o motivo, impacto e testes necessários. Não gere a migration inicial até validar relacionamentos, delete behaviors, precisão decimal, comprimentos, unicidades multiunidade e constraints. Implemente em etapas pequenas, mantendo build verde e testes junto com cada mudança. Não amplie o escopo com funcionalidades futuras.

# Apêndice A — Relação ERN × implementação estrutural

| Área ERN | Entidades atuais | Situação |
| --- | --- | --- |
| Clientes/veículos | Cliente, Endereco, Contato, Veiculo | Base estrutural criada. |
| Agenda/checklist | Agendamento, Box, ChecklistEntrada, ChecklistItem | Base estrutural criada. |
| Orçamento/aprovação | Orcamento, OrcamentoVersao, OrcamentoItem, OrcamentoAprovacao, OrcamentoAprovacaoItem, LinkAcesso | Base estrutural criada; regras ainda pendentes. |
| OS/oficina | OrdemServico, OrdemServicoItem, OrdemServicoStatusHistorico, Diagnostico, OrdemServicoFuncionario | Base estrutural criada; transições pendentes. |
| Estoque | Produto, CategoriaProduto, Fornecedor, ProdutoFornecedor, Estoque, ReservaEstoque, MovimentacaoEstoque, EntradaEstoque, EntradaEstoqueItem | Base estrutural criada; transações pendentes. |
| Garantia | Garantia, GarantiaPeca, GarantiaServico, OcorrenciaGarantia | Base estrutural criada. |
| Documentos | Arquivo, Foto, Laudo, ArquivoIntegracao, IntegracaoLog | Base estrutural criada; integrações pendentes. |
| Financeiro | ContaReceber, Parcela, Pagamento, ContaPagar, FormaPagamento, Caixa, CaixaMovimentacao | Base estrutural criada; regras pendentes. |
| Comissão | ComissaoLancamento + percentuais em Funcionario/OrdemServicoFuncionario | Base estrutural parcial/coerente; regras pendentes. |
| Acesso | Usuario, Perfil, Permissao, UsuarioPerfil, PerfilPermissao | Base estrutural criada; autenticação/autorização pendentes. |
| Auditoria/notificação | Auditoria, Notificacao | Base estrutural criada; captura automática/eventos pendentes. |
| Multiempresa | Empresa, Unidade | Criado e deve ser preservado. |

# Apêndice B — Observações de consistência documental

O ERN lista “Comissao” e “ComissaoLancamento”; o código atual possui ComissaoLancamento, mas não uma entidade separada Comissao. Isso deve ser tratado como diferença de modelagem, não automaticamente como ausência, pois a regra pode ser representada por configuração/percentuais. Validar antes de criar nova entidade.

O ERN cita OrdemServicoStatus e OrdemServicoHistorico; o código atual concentra histórico em OrdemServicoStatusHistorico e o status corrente em OrdemServico.Status. Essa é uma modelagem possível, desde que preserve transições e auditoria.

O ERN cita Documento e Arquivo; o código atual possui Arquivo/Foto/Laudo e integração. Validar se Documento precisa existir como entidade própria ou se Arquivo + metadados cobre o requisito.

O ERN permite que nomes definitivos de tabelas sejam definidos no modelo físico; portanto, nomes C# atuais não são obrigação de nomenclatura SQL.

Não foi encontrado frontend no ZIP; portanto, nenhuma decisão concreta de framework frontend foi consolidada por esta análise. O ERN exige Web Responsiva/PWA, mas não define tecnologia frontend específica.

# Fim da documentação mestra

Próximo marco: consolidar o modelo físico no Codex e somente então gerar/revisar a migration InitialCreate.